**ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘**

**ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘**

**ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

งาน การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 1. | โครงการติดตั้งปั๊มน้ำสูบดิบระบบประปา บ้านจันอุย  หมู่ที่ 5 | ติดตั้งปั๊มน้ำสูบดิบระบบประปา บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 6 ธ.ค.67 |  |  |  | 450,000.- | 449,800.- | 200.- | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 2. | โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 30 ต.ค.67 |  |  |  | 75,000. - | 75,000. - |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 3. | โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา อบต.ลาดหญ้า บริเวณหมู่บ้านจิณห์วรา ซอย 1 -2 บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา อบต.ลาดหญ้า บริเวณหมู่บ้านจิณห์วรา ซอย 1 -2 บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | 2 ธ.ค.67 |  |  |  | 60,000. - | 60,000. - |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 4. | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบประปา บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 | ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบประปา บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 | 6 ธ.ค.67 |  |  |  | 352,000 | 352,000 |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

งาน การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 5. | โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | เจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | 12 พ.ย.67 |  |  |  | 158,000.- | 158,000. - |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 6. | โครงการวางท่อสูบน้ำและท่อส่งน้ำประปาบ้านนางวรรณา และซอยบ้านคุณ บุพผา เจิมนาค บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | วางท่อสูบน้ำและท่อส่งน้ำประปาบ้านนางวรรณา และซอยบ้านคุณบุพผา เจิมนาค บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | 29 พ.ย.67 |  |  |  | 81,000. - | 81,000. - |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 7. | โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | 13 พ.ย.67 |  |  |  | 293,584. - | 293,000. - | 584.- | รายจ่ายค้างจ่ายปี 2567 |
| 8 | โครงการวางท่อส่งน้ำประปาบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 7 | วางท่อส่งน้ำประปาบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 7 | 23 ม.ค.67 |  |  |  | 210,000.- | 207,000.- | 3,000.- | จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 |
| 9. | โครงการปรับปรุงท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตรและฐานตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตรและฐานตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | 9 ม.ค.68 |  |  |  | 116,000.- | 116,000. - |  | รายจ่ายค้างจ่ายปี 2567 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

งาน การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 10. | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | 20 ม.ค.68 |  |  |  | 384,000. - | 371,000. - | 13,000. - | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 11. | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | ติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | 14 ม.ค.68 |  |  |  | 197,000.- | 197,000.- |  | จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 |
| 12. | โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | 3 ม.ค.68 |  |  |  | 320,000.- | 315,000. - |  | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 13. | โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | 3 ม.ค.68 |  |  |  | 320,000.- | 315,000. - |  | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 14. | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | 22 ม.ค.68 |  |  |  | 495,000.- | 493,000. - | 2,000. - | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 15. | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสาย M บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสาย M บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 13 ก.พ.68 |  |  |  | 499,000.- | 499,000.- |  | เงินสะสม  ปี 2567 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

งาน การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 16. | โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | เจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | 11 ก.พ.68 |  |  |  | 473,000.- | 473,000.- |  | เงินสะสม  ครั้งที่ 2 |
| 17. | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้าน จันอุย หมู่ที่ 5 | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 20 ก.พ.68 |  |  |  | 230,000.- | 228,000. - | 2,000. - | เงินสะสม  ครั้งที่ 2 |
| 18. | โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | เจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | 14 ก.พ.68 |  |  |  | 473,000.- | 473,000.- |  | เงินสะสม  ครั้งที่ 2 |
| 19. | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แห่ง บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | ติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แห่ง บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 |  | ✓ |  |  | 498,000. - | 498,000. - |  | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 20. | โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ บริเวณระบบสูบน้ำ บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ บริเวณระบบสูบน้ำ บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 |  | ✓ |  |  | 400,000.- | 400,000.- |  | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |

**ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘**

**ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘**

**ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 21. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตเป็นถนน คสล. บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟไมด้า หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเป็นถนน คสล. บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟไมด้า หมู่ที่ 7 | 3 ธ.ค.68 |  |  |  | 495,000.- | 494,800. - | 200.- | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 22. | โครงการปรับพื้นที่รอบสนามตะกร้อ บริเวณบ้านพักใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | ปรับพื้นที่รอบสนามตะกร้อ บริเวณบ้านพักใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | 2 ธ.ค.67 |  |  |  | 211,000.- | 209,000. - | 2,000. - | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 23. | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณทางเข้าสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณทางเข้าสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | 29 พ.ย.67 |  |  |  | 31,000. - | 31,000. - |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 24. | โครงการเสริมลูกรังคันคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรและเสริมลูกรังด้านข้างผนังคันคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | เสริมลูกรังคันคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรและเสริมลูกรังด้านข้างผนังคันคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 2 ธ.ค.67 |  |  |  | 499,000.- | 498,800. - | 200.- | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 25. | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ บริเวณบ้านพักใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ บริเวณบ้านพักใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | 2 ม.ค.68 |  |  |  | 116,000.- | 116,000. - |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 26. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยข้าง บ้านปู บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยข้างบ้านปู บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | 3 ธ.ค.67 |  |  |  | 269,000.- | 259,000. - | 10,000. - | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านห้วยปลัด บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านห้วยปลัด บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | 7 ม.ค.68 |  |  |  | 499,000.- | 498,000. - | 1,000. - | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 28. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายแยกซอยสวัสดี บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายแยกซอยสวัสดี บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 8 ม.ค.68 |  |  |  | 74,000.- | 73,000.- | 1,000.- | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 29. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายแยกจากซอยมานพ บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายแยกจากซอยมานพ บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 8 ม.ค.68 |  |  |  | 203,000.- | 203,000.- |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 30. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยราตรี บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยราตรี บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 8 ม.ค.68 |  |  |  | 172,000.- | 172,000.- |  | รายจ่ายค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 31. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนน คสล. บริเวณถนนสายหน้าตลาดชุมชนบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนน คสล. บริเวณถนนสายหน้าตลาดชุมชนบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 | 24 ม.ค.68 |  |  |  | 496,000.- | 493,000. - |  | จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 |
| 32. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนบ้าน คุณน้อย ห้วยปลัด บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนบ้าน คุณน้อย ห้วยปลัด บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 |  | ✓ |  |  | 499,000. - | 497,000. - | 2,000. - | จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 33. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนนคสล. บริเวณถนนสาย บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงผิวจราจรเอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนนคสล. บริเวณถนนสายบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 10 ม.ค.68 |  |  |  | 498,000. - | 495,000. - | 3,000.- | จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 |
| 34. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณถนนสายหนองกะปนเชื่อม บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณถนนสายหนองกะปนเชื่อมบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3 | 21 ม.ค.68 |  |  |  | 498,000. - | 490,000. - | 8,000. - | จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 |
| 35. | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนข้างระบบประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนข้างระบบประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | 21 ม.ค.68 |  |  |  | 499,000. - | 497,000. - | 2,000.- | จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 |
| 36. | โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรบริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรบริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | 6 ม.ค.68 |  |  |  | 497,000.- | 495,000. - | 2,000. - | จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 |
| 37. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนนายสุดใจ เปรมปรีด์ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนนนายสุดใจ เปรมปรีด์ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | 5 ก.พ.68 |  |  |  | 499,000. - | 497,000. - | 2,000. - | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 38. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำ สาย M 1 R บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำ สาย M 1 R บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 10 ก.พ.68 |  |  |  | 472,000. - | 464,000. - | 8,000. - | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 39. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายบ้านคุณกมลมณี ชัยฮะ บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายบ้านคุณกมลมณี ชัยฮะ บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | 6 ก.พ. 68 |  |  |  | 499,000. - | 486,000. - | 13,000. - | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 40. | โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3 | 15 ม.ค.68 |  |  |  | 495,000. - | 493,600. - | 1,400. - | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 41. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณแววตา บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน คุณแววตา บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | 10 ก.พ.68 |  |  |  | 407,000.- | 400,000. - | 7,000. - | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 42. | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณไหล่ทางบริเวณบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณไหล่ทางบริเวณบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 | 7 ก.พ.68 |  |  |  | 495,000. - | 492,000. - | 3,000. - | ค้างจ่าย  ปี 2567 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 43. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมลู่วิ่งบริเวณบ้านพักใหม่กำลังพล บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมลู่วิ่งบริเวณบ้านพักใหม่กำลังพล บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | 7 ก.พ.68 |  |  |  | 499,000. - | 497,000. - | 2,000. - | จ่ายขาดสะสม  ปี 2567 |
| 44. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 | 13 ม.ค.68 |  |  |  | 498,000. - | 488,000. - |  | ค้างจ่าย  ปี 2567 |
| 45. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง ส่งน้ำ สาย M2l บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำ สาย M2l บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | 13 ก.พ.68 |  |  |  | 495,000. - | 494,000. - | 1,000. - | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |
| 46. | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 |  | ✓ |  |  | 499,000.- | 499,000. - |  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
| 47. | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | 17 ม.ค.68 |  |  |  | 499,000.- | 499,000. - |  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา |
| 48. | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านท่าหว้า หมู่ที่ | 20 ม.ค.68 |  |  |  | 325,000. - | 325,000. - |  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา |
| 49. | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | 20 ม.ค.68 |  |  |  | 498,000. - | 498,000. - |  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา |
| 50. | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณอบต.ลาดหญ้า | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณอบต.ลาดหญ้า | 20 ก.พ.68 |  |  |  | 364,000.- | 364,000. - |  | ตามข้อบัญญัติ  ปี 2568 |

1. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | งบประมาณที่ได้รับ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |