บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                     	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 W บริเวณถนนสายไปวัดซ่อมพระ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 จำนวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ | -เพื่อติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 W บริเวณถนนสายไปวัดซ่อมพระ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 จำนวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 498,000.- | บริเวณถนนสายไปวัดซ่อมพระ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 261 ลำดับที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 W บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 จำนวน 14 โคม พร้อมอุปกรณ์ | -เพื่อปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 W บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 จำนวน 14 โคม พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 498,000.- | บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 262 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 W บริเวณถนนสายตรงข้ามระบบประปาบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 จำนวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ | -เพื่อติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 W บริเวณถนนสายตรงข้ามระบบประปาบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 จำนวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 498,000.- | บริเวณถนนสายตรงข้ามระบบประปาบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 262 ลำดับที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 w บริเวณ หมู่ที่ 6 จำนวน 14 โคม พร้อมอุปกรณ์ | -เพื่อปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 w บริเวณ หมู่ที่ 6 จำนวน 14 โคม พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 498,000.- | บริเวณ หมู่ที่ 6 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 263 ลำดับที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างทางเท้า และติดตั้งไฟแสงสว่าง ไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 w บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ หมู่ที่ 6 | -ก่อสร้างทางเท้า และติดตั้งไฟแสงสว่าง ไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 w บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ หมู่ที่ 6 ขนาดทางเท้า กว้าง 2 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 333,000.- | บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ หมู่ที่ 6 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 263 ลำดับที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง(LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 w บริเวณบ้าน หนองแก หมู่ที่ 7 จำนวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ | -เพื่อติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง(LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด 60 w บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 จำนวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 498,000.- | บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 264 ลำดับที่ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7. | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | -เพื่อวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 334,000.- | บริเวณบ้านทุ่งนา นางหรอก หมู่ที่ 3 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 265 ลำดับที่ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบประปา บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | -เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบประปาบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 311,000.- | บริเวณระบบประปา บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 265 ลำดับที่ 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9. | โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ 1 แห่ง บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | -เจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ 1 แห่ง บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 483,000.- | บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 266 ลำดับที่ 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.5 การพัฒนาระบบจราจร

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10. | โครงการติดตั้งป้ายจราจร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 จำนวน 8 ป้าย | -เพื่อติดตั้งป้ายจราจร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 จำนวน 8 ป้าย ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 38,000.- | บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 267 ลำดับที่ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านจิณห์วรา ซอย 7 หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านจิณห์วรา ซอย 7 หมู่ที่ 4 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง จำนวน 18 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 486 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 287,000.- | บริเวณหมู่บ้านจิณห์วรา ซอย 7 หมู่ที่ 4 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 268 ลำดับที่ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | -เพื่อปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการลงหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บดอัด ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 413,000.- | บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 269 ลำดับที่ 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการปรับปรุงพื้นอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | -เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 โดยทำการตีเส้นสนามและปรับปรุงบริเวณรอบข้างอาคารโดยติดตั้งราวสแตนเลสกันตกและตีเส้นสนามกีฬา พร้อมซื้อครุภัณฑ์ประจำสนาม ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 500,000.- | บริเวณอาคารศาลาอเนก ประสงค์บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 269 ลำดับที่ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงสระน้ำบริเวณเสาธงหน้าสำนักงานพร้อมปรับปรุงลานคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณหน้า สำนักงาน อบต.ลาดหญ้า และอื่นๆ | -เพื่อปรับปรุงสระน้ำบริเวณเสาธงหน้าสำนักงานพร้อมปรับปรุงลานคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณหน้า สำนักงาน อบต.ลาดหญ้า และอื่นๆ ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 500,000.- | บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานพร้อมปรับปรุงลานคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณหน้า สำนักงาน อบต.ลาดหญ้า และอื่นๆ | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 270 ลำดับที่ 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 15. | โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลาหลวงพ่อลำไย 77 ปี บริเวณ อบต.ลาดหญ้า หมู่ที่ 4 | -เพื่อต่อเติมปรับปรุงศาลาหลวงพ่อลำไย 77 ปี บริเวณ อบต.ลาดหญ้า หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 13.80 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 495,000.- | บริเวณ อบต.ลาดหญ้า หมู่ที่ 4 | กองช่าง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 271 ลำดับที่ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  กลยุทธ์การพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | ลู่วิ่งไฟฟ้า ยี่ห้อ Body strong รุ่น JB-6800 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ยี่ห้อ Body strong รุ่น JB-6800 | 455,820.- | ภายในเขต อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 282 ลำดับที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 455,820.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                     	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  กลยุทธ์การพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 30,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 8,200.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 38,200.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2567                                                           แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  กลยุทธ์การพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. | ผ้าม่านหลุยส์ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านหลุยส์ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 47,200.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โต๊ะสแตนเลส จำนวน 25 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 25 ตัว | 122,500.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 169,700.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ,ครุภัณฑ์สำนักงาน

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.3  กลยุทธ์การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า | -เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ติดตั้งตามแผนผังและรายละเอียดอบต.ลาดหญ้ากำหนด | 120,000.- | บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า | สำนักปลัด (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 273 ลำดับที่ 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 16 ใบ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 16 ใบ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ | 498,200. - | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 280 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 618,200.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทครุภัณฑ์กีฬากรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.2  กลยุทธ์การการส่งเสริมการกีฬา

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8. | เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง | 457,425.- | บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า | สำนักปลัด (โอนสภาครั้งที่ 29/2566) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 281 ลำดับที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 457,425.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.4  กลยุทธ์การพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและบำบัดมลพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9. | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี | 2,500,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 278 ลำดับที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 2,500,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567                                                      	แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10. | รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า | 2,500,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 283 ลำดับที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 2,500,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |