บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) | -รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น | 4,959,000.- | ภายในเขต อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่าย ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น | 4,500,000.- | ภายในเขต อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 3. | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล | 300,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 4. | ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บริเวณบ้านพักโค้งตัวยู บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | -ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณบ้านพักโค้งตัวยู บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร |  | 400,000.- | ภายในเขต อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านวังกุม หมู่ที่ 3 |  | -ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านวังกุม หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมหนา 0.12 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณบ้านวังกุม หมู่ที 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 6. | ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | -ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ก่อสร้างสะพาน ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | -ก่อสร้างสะพาน ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 498,000.- | บริเวณศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 8. | ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านบ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | -ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านบ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรานละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณศูนย์เรียนรู้ บ้านบ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมสาธารณะ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | -ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมสาธารณะ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรานละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 490,000.- | บริเวณอาคารเอนกประ สงค์ หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 10. | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณข้างอาคารเรียน กศน. บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | -ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณข้างอาคารเรียน กสน. บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 2,500,000.- | บริเวณข้างอาคารเรียน กสน. บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ติดตั้งกล้องวงจรติด CCTV ภายในเขตหมู่ที่ 2 (เดิมอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) | -ติดตั้งกล้องวงจรติด CCTV ภายในเขตหมู่ที่ 2 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 499,000.- | ภายในเขตหมู่ที่ 2 | กองช่าง (เดิมอยู่สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 12. | ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าน้ำบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | -ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าน้ำบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 499,000.- | บริเวณท่าน้ำบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าน้ำบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 | -ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าน้ำบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณท่าน้ำบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 14. | ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า | -ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียร บริเวณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 1,000,000.- | บริเวณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านพักทหารพราน หมู่ที่ 2 | -ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านพักทหารพราน หมู่ที่ 2 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณศาลาเอนกประ สงค์ บ้านพักทหารพราน หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 16. | ปรับปรุงเสียงตามสาย แบบไร้สาย ภายในเขตหมู่ที่ 2 | -ปรับปรุงเสียงตามสาย แบบไร้สาย ภายในเขตหมู่ที่ 2ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณภายในเขตหมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 18. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกริด บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกริด บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า | 100,000.- | บริเวณบ้านนายกริด บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 19. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายแยกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายแยกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 390,000.- | บริเวณสายแยกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า (จัดตั้งใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า) | -ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 3,500,000.- | วัดเย็นสนิทธรรมมาราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 21. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุ่ม หมู่ที่ 4 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุ่ม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตรและขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 210,000.- | บริเวณบ้านลุ่ม หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด | 500,000.- | บริเวณภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 23. | ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์ บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | -ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์ บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 580,000.- | บริเวณบ้าน ท่าหวี หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ก่อสร้างถังแชมเปญ พร้อมวางท่อประปา บ้านนาหนองแก หมู่ที่ 1 | -ก่อสร้างถังแชมเปญ พร้อมวางท่อประปา บ้านนาหนองแก หมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณบ้าน นาหนองแก หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ก่อสร้างถังแชมเปญ บริเวณ รพสต. บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | -ก่อสร้างถังแชมเปญ บริเวณ รพสต. บ้านหนองแก หมู่ที่ 7ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 400,000.- | บริเวณรพสต. บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                       ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 26. | ก่อสร้างถังแชมเปญ พร้อมวางท่อประปา บ้านดงรัง หมู่ที่ 4 | -ก่อสร้างถังแชมเปญ พร้อมวางท่อประปา บ้านดงรัง หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณบ้านดงรัง หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ขยายเขตท่อประปา บริเวณบ้านผู้ใหญ่เชาว์ จำปาคำ ถึงบริเวณสวนสบาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | -ขยายเขตท่อประปา บริเวณบ้านผู้ใหญ่เชาว์ จำปาคำ ถึงบริเวณสวนสบาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 50,000.- | บริเวณบ้านผู้ใหญ่เชาว์ จำปาคำ ถึงบริเวณสวนสบาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | เจาะบ่อบาดาล บ้านนาหนองแก หมู่ที 1 | -เจาะบ่อบาดาล บ้านนาหนองแก หมู่ที 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 200,000.- | บริเวณบ้าน นาหนองแก หมู่ที 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                       ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 29. | เจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 | -เจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 200,000.- | บริเวณบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณสายข้างบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                       ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 31. | ปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในหมู่ที่ 3 | -ปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในหมู่ที่ 3 โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น จำนวนไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศ์กเมตร ตามรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 496,000.- | บริเวณภายใน หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในหมู่ที่ 7 | -ปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในหมู่ที่ 7 โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น จำนวนไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศ์กเมตร ตามรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 496,000.- | บริเวณภายใน หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                       ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 33. | ปรับปรุงผิวจราจรถนน สายแกรนด์กาเด้น-สิงห์ หมู่ที่ 7 | -ปรับปรุงผิวจราจรถนน สายแกรนด์กาเด้น-สิงห์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณสายแกรนด์กาเด้น-สิงห์ หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | -ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 300,000.- | บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                       ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า

-แผนงานอุตสาหกรรมฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 35. | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | -วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 400,000.- | บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | -เพื่อจ่าเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 | 352,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

  - แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

-แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1. | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านผู้ช่วยจรัญ ถึงบ้านนายสุบิน และบริเวณบ้านผู้ใหญ่เชาว์ จำปาคำ ถึงบ้านผู้ช่วยมนัส | -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านผู้ช่วยจรัญ ถึงบ้านนายสุบิน และบริเวณบ้านผู้ใหญ่เชาว์ จำปาคำ ถึงบ้านผู้ช่วยจรัญ ความยาวประมาณ 350 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดการไฟฟ้าภูมิภาคกำหนด | 350,000.- | บริเวณบ้านผู้ช่วยจรัญ ถึงบ้านนายสุบิน และบริเวณบ้านผู้ใหญ่เชาว์ จำปาคำ ถึงบ้านผู้ช่วยจรัญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED บริเวณหมู่ที่ 1 | -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED บริเวณหมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดการอบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณหมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3	แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

-แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 3. | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED บริเวณสนามกีฬาบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 | -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED บริเวณสนามกีฬาบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณสนามกีฬาบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED หมู่ที่ 6 | -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED หมู่ที่ 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด | 500,000.- | บริเวณหมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

2.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - แนวทางการพัฒนาบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1. | โครงการสภาเด็กและเยาวชน | -เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนได้มีศักยภาพด้สนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และเป็นเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ | 30,000.- | ในเขต อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | -จัดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินจำนวน 1 โครงการ | 50,000.- | ในเขต อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

3.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

-แผนสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการจัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพประชาชนในตำบลลาดหญ้า | -ประชาชนในเขตตำบล ลาดหญ้า เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน | 900,000.- | ทัศนะศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาชนในตำบลลาดหญ้า | -เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆแก่ประชาชน | 100,000.- | ในเขต อบต. ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                         ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

3.4 แนวทางการการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม

-แผนสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวของ อบต.ลาดหญ้า | -จัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวน 1 โครงการ | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                         ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

-แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2563 | -เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง | 80,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่องละ 17,000 บาท | 15,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

-แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย ประจำปี พ.ศ.2563 | -จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ประจำปี พ.ศ.2563 | -ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม | 181,000.- | วัดเย็นสนิทธรรมมาราม | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

-แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ประจำปี พ.ศ.2563 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม | 62,900.- | วัดเย็นสนิทธรรมมาราม | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ประจำปี พ.ศ.2563 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน | 7,400.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ประจำปี พ.ศ.2563 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน | 7,400.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ประจำปี พ.ศ.2563 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน | 11,100.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

-แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ประจำปี พ.ศ.2563 | -เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15,910.- | วัดเย็นสนิทธรรมมาราม | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าจัดซื้อปั้มลมสายพาน 3HP 150 ลิตร รุ่น 2065-150 จำนวน 1 เครื่องๆละ 20,900 บาท | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มลมสายพาน 3HP 150 ลิตร รุ่น 2065-150 จำนวน 1 เครื่องๆ | 20,900.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โต๊ะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โต๊ะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม) | 8,400.- | วัดเย็นสนิทธรรมมาราม | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม) จำนวน 2 ตัว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม) จำนวน 2 ตัว | 8,400.- | วัดเย็นสนิทธรรมมาราม | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการกีฬา

-แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่ายลาดหญ้า ประจำปี 2563 | -จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่ายลาดหญ้า | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ลาดหญ้าคัพ ประจำปี พ.ศ.2563 | -เยาชนและประชาชนตำบลลาดหญ้า จำนวน 7 หมู่บ้าน | 300,000.- | ในเขตอบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการกีฬา

-แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬารู้รักสามัคคีฯ | -เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน | 180,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนฟุตบอลเยาวชนฯ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนฟุตบอลเยาวชนฯ | 40,000.- | ในเขตอบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                         ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.3 ทางการพัฒนาการเสริมสร้างและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน

-แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 | -เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน ในเขตอบต. และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม มีความสุข มีความรักสามัคคี กล้าแสดงออก และเป็นเยาวชนที่ดีต่อครอบครัว | 300,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี พ.ศ.2563 | -เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้พิษภัยของยาเสพติด และสำนึกในการป้องกันยาเสพติด | 120,000.- | โรงเรียนในเขต อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.3 ทางการพัฒนาการเสริมสร้างและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน

-แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | อุดหนุนตามโครงการอาหารเสริม (นมสดพร้อมดื่ม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ประจำปี พ.ศ.2563 | -อุดหนุนตามโครงการอาหารเสริม (นมสดพร้อมดื่ม) สำหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ | 114,954.- | เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมารามประจำปี พ.ศ.2563 | -เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม และเด็กอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 980,110.- | เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม และเด็กอนุบาล ประถมศึก ษาปีที่ 6 | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                           ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.3 ทางการพัฒนาการเสริมสร้างและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน

-แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | -อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าย สุรสีห์ | 220,500.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาที่ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.ลาดหญ้า ประจำปี พ.ศ.2563 | -เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาที่ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.ลาดหญ้า | 1,780,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

-แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 | -เพื่อให้ชุมชนได้ระลึกถึงคุณค่าของสายน้ำ สะท้อนสภาพชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านประเพณีลอยกระทง อันเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563 | -จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการเข้าอยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 | -จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการเข้าอยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

-แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 -งานวันมาฆบูชา -งานวันวิสาขบูชา -งานวันอาสาฬหบูชา -งานวันเข้าพรรษา -งานวันออกพรรษา | -หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนตำบลลาดหญ้า จำนวน 700 คน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 | -จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | 500,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

-แผนงานการกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2563 | -จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | 90,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

-แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 256 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง หัวข้อความปลอดภัยจากภัยรอบตัวเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ประจำปี พ.ศ.2563 | -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง หัวข้อความปลอดภัยจากภัยรอบตัวเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม | 30,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | -จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 500,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญต่างๆของราชวงศ์ | -เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ และราชวงศ์ | 150,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด .งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข

-แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าเธอลูกฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ | -เพื่อให้ประชาชนและสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 130,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด กองสวัสดิการและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 1-7 ในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด กองสวัสดิการและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข

-แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 256 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน | 1,200,000.- | อบต. ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการ "จังหวัดสะอาด" | -เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะอาดภายใน อบต.ลาดหญ้า | 300,000.- | อบต. ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                        ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์

-แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | -อุดหนุนตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี | 5,000.- | อบต. ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง | 400,000.- | อบต. ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และคนพิการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และคนพิการ | 400,000.- | อบต. ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                           ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์

-แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | 72,000.- | ในเขตอบต. ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนชรา | -จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 8,400,000.- | ในเขตอบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | -จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ | 2,700,000.- | ในเขตอบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน จ้างละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องจ่าย | 270,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                           ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สำรองจ่าย | -เพื่อสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น | 100,000.- | ในเขตอบต. ลาดหญ้า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เงินช่วยพิเศษ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ | 120,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 520,576.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหารส่วนตำบล | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหารส่วนตำบล | 450,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า | -เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากรใน อบต.ลาดหญ้า | 400,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานบุคลากร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต.ลาดหญ้า | -เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง | 140,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานวิเคราะห์ฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางให้เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ลาดหญ้า | -สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ลาดหญ้าเพื่อน้ำข้อมูลมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 30,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานบุคลากร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                           ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | -จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ | 400,000.- | อบต. ลาดหญ้า | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอำเภอเมือง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | -อุดหนุนอำเภอเมือง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 40,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ | -เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ทำให้แผนชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 100,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานวิเคราะห์ฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                         ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต.ลาดหญ้า | -เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ลาดหญ้า ทำให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานวิเคราะห์ฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | -อบต.ลาดหญ้าสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | 40,000.- | อบต. ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000.- | อบต. ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                           ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลมหาสงกรานต์ (7วันอันตราย) | 1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2. สร้างวินัยจราจร 3. ประชาชนมีส่วนร่วมขับขี่ปลอดภัยทางท้องถนน | 60,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.เพื่อให้ชุมชนเสี่ยงภัยมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยโดยสามารถเผชิญเหตุได้โดยอาศัยคนในชุมชนเอง 2.เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดภัยพิบัติ | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                      ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนเป็นฐาน (อปพร.) | 1.เพื่อให้สมาชิก อปพร.รู้และตระหนักถึงภาระหน้าที่ 2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสมาชิก อปพร. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3.เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแกนนำร่วมกับคณะผู้บริหาร | 250,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน | -เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน | 50,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | จัดหาตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบ 8 ประตู | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้ล๊อกเกอร์เหล็กแบบ 8 ประตูซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 15,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | -เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก | 300,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ | -เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ | 250,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 42,200.- บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2561 สำนักปลัด | 40,200.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานโครงสร้างเหล็กเคลือบพีวีซี กันน้ำ พร้อมกระจกจำนวน 1 ตัว ขนาด 154(W) x 78(D)x75.3(H)cm (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) | 8,000.- | อบต. ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 2 ใบ ใบละ 4,200.- บาท (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด) | 8,400.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | จัดซื้อชุดประชุม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประชุม จำนวน 1 ชุด (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตาม ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด | 200,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 6 ใบ ราคาใบละ 4,000.- บาท ราคาตาม ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด | 24,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจงสูง 4 ฟุต จำนวน 2 ใบ ราคาใบละ 7,600.- บาท จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตาม ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด | 15,200.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบพีวีซี 3 ฟุต ขนาด 93(W) x 92.2(D)x75(H)cm จำนวน 1 ตัว จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตาม ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด | 4,200.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | จัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด | 42,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | จัดซื้อชุดโซฟารับแขก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด | 10,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | จัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด | 21,300.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล ราคา 22,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,800.- บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,800.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | จัดหาเครื่องพิมพ์ multifuncton ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ multifuncton ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 15,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 30,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | จัดหาเครื่องพิมพ์ multifuncton เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ราคา 9,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,000.- | อบต.ลาดหญ้า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า (46*61*71)cm ราคาใบละ 2,500.- บาท จำนวน 2 ใบ (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) | 5,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า (120*45*180)cm ราคาใบละ 7,500.- บาท จำนวน 10 ใบ (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) | 75,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อนแบบ2 ตอน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อนแบบ 2 ตอน ขนาด (121*40*87)cm ราคาใบละ 3,500.- บาท จำนวน 10 ใบ (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) | 35,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ราคา 40,800 บาท (ตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) | 40,800.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ network แบบที่ 1 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900.-บาท จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,800.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 60,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700.- บาท จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,400.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดหาเก้าอี้นั้งทำงาน 4 ตัว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเก้าอี้นั้งทำงาน 4 ตัว ขนาด 123(W) ×67(D) ×75.3 (H)CM ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 14,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดหาชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง ขนาด 91.7(W) ×31(D) ×176 (H)CM ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 9,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | จัดหาตู้กระจกบานเลื่อน 4 ตู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้กระจกบานเลื่อน 4 ตู้ ขนาด 121.8(W) ×40.6(D) ×87.8 (H)CM ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 18,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว ขนาด 4 ฟุต123(W) ×67(D) ×75.3 (H)CM ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 18,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | จัดหาโต๊ะทำงานไม้ จำนวน 1 ตัว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะทำงานไม้ จำนวน 1 ตัว ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 15,500.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | จัดหาโต๊ะสำนักงาน 4 ตัว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาโต๊ะสำนักงานจำนวน 4 ตัว ขนาด 123(W) ×67(D) ×75.3 (H)CM ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 19,200.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | จัดหาโต๊ะเหล็กเสริมข้างมีล้อเลื่อน 4 ตัว | -เพื่อจ่ายเป็นจัดหาโต๊ะเหล็กเสริมข้างมีล้อเลื่อน 4 ตัว ขนาด 42(W) ×68(D) ×65 (H)CM ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 12,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | จัดหาเครื่องพิมพ์ multifuncton ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ multifuncton ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีราคา 15,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานแบบพนักพิง มีล้อเลื่อน มี โช๊คปรับระดับได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานแบบพนักพิง มีล้อเลื่อน มีโช๊คปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 3,500.- | อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อโต๊ะทำงาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือน พีวีซี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือน พีวีซี จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 7,500.- | อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563                                                          ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 30,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 30,000.- | อบต.ลาดหญ้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

*****

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี   พิจารณาอนุมัติ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2560 และองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  26,27  ประกอบมติของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า   เมื่อวันที่  27  ตุลาคม 2559 เพื่อให้แผนดำเนินงาน  ประจำปี  2562  มีผลบังคับใช้   จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2562  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่           เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป

ประกาศ    ณ  วันที่          เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

(นายชูชาติ  เสือส่าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า